1. Tên đề tài

Hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu giao thông kết hợp thời tiết tại Hà Nội sử dụng Apache Spark

Tên ngắn khi demo:

Hanoi Traffic Analytics

2. Mục tiêu project

Hệ thống sẽ làm được 5 việc chính:

- Lấy dữ liệu giao thông thật từ TomTom Traffic API.

- Lấy dữ liệu thời tiết thật từ Open-Meteo API.

- Cho phép thêm/xóa tuyến đường ngay trên giao diện.

- Xử lý và phân tích dữ liệu bằng PySpark / Apache Spark.

- Hiển thị kết quả bằng Streamlit Dashboard.

Không làm quá nặng theo hướng hệ thống production.

3. Stack đã chốt

| Thành phần | Công nghệ |
| --- | --- |
| Ngôn ngữ | Python |
| Traffic API | TomTom Traffic API |
| Weather API | Open-Meteo |
| Big Data Processing | PySpark / Apache Spark |
| Lưu danh sách tuyến | CSV |
| Lưu dữ liệu thu thập | CSV |
| Dashboard | Streamlit |
| Charts | Plotly |
| Map | Folium / streamlit-folium |
| IDE | VS Code |
| Spark | Local Mode |
| Java | JDK để chạy Spark |

Không dùng ở phiên bản này

Kafka

Hadoop

HDFS

Docker

Kubernetes

React

Spring Boot

Machine Learning

Spark Cluster

Mục tiêu là làm vừa đủ nhưng hoàn chỉnh.

4. Kiến trúc tổng thể

USER

│

▼

STREAMLIT DASHBOARD

│                │

│                │

Quản lý tuyến      Xem phân tích

│

▼

roads.csv

│

▼

Python Data Collector

│             │

▼             ▼

TomTom Traffic   Open-Meteo

API              API

│             │

└──────┬──────┘

▼

traffic_data.csv

│

▼

PySpark

spark_analysis.py

│

┌──────────┼──────────┐

▼          ▼          ▼

tốc độ      ùn tắc     thời tiết

│          │          │

└──────────┼──────────┘

▼

processed/

│

▼

STREAMLIT DASHBOARD

Đây cũng có thể dùng luôn làm sơ đồ kiến trúc trong slide.

5. Các file chính

Cấu trúc project đề xuất:

hanoi-traffic-analytics/

│

├── app.py

│

├── collector.py

│

├── spark_analysis.py

│

├── config.py

│

├── requirements.txt

│

├── README.md

│

├── .env

│

├── data/

│   ├── roads.csv

│   ├── traffic_data.csv

│   └── processed/

│       ├── road_summary.csv

│       ├── hourly_summary.csv

│       └── weather_summary.csv

│

└── utils/

├── traffic_api.py

├── weather_api.py

└── road_manager.py

Không nhất thiết phải tách utils ngay từ đầu. Có thể làm 3 file chính trước:

collector.py

spark_analysis.py

app.py

sau đó mới refactor.

6. Dữ liệu tuyến đường

File:

data/roads.csv

Ví dụ:

road_name,lat,lon

Nguyen Trai,20.996,105.812

Truong Chinh,21.001,105.829

Giai Phong,20.997,105.841

Cau Giay,21.036,105.790

Xuan Thuy,21.036,105.782

Ban đầu có khoảng 5 tuyến.

Sau này người dùng có thể thêm trực tiếp trên dashboard.

7. Chức năng quản lý tuyến đường

Trong sidebar Streamlit:

QUẢN LÝ TUYẾN

Danh sách tuyến

☑ Nguyễn Trãi

☑ Trường Chinh

☑ Giải Phóng

☑ Cầu Giấy

☑ Xuân Thủy

[ + Thêm tuyến ]

[ Xóa tuyến ]

Trang thêm tuyến:

Tên tuyến

[ Nguyễn Chí Thanh ]

Latitude

[ 21.0223 ]

Longitude

[ 105.8075 ]

[ Thêm tuyến ]

Khi bấm:

Thêm tuyến

↓

roads.csv

↓

collector đọc tuyến mới

↓

TomTom API

↓

Có traffic data

↓

Dashboard cập nhật

8. Dữ liệu Traffic API cần lấy

Mỗi lần gọi TomTom, lưu khoảng:

timestamp

road_name

lat

lon

current_speed

free_flow_speed

current_travel_time

free_flow_travel_time

confidence

Sau đó tính:

congestion =

1 - current_speed / free_flow_speed

Ví dụ:

current_speed = 18

free_flow_speed = 45

congestion =

1 - 18/45

= 0.6

= 60%

9. Phân loại ùn tắc

Chốt một rule đơn giản:

| Congestion | Trạng thái |
| --- | --- |
| < 20% | Thông thoáng |
| 20–40% | Đông |
| 40–60% | Ùn tắc |
| > 60% | Ùn tắc nghiêm trọng |

Màu dashboard:

🟢 Thông thoáng

🟡 Đông

🟠 Ùn tắc

🔴 Nghiêm trọng

10. Dữ liệu thời tiết

Open-Meteo lấy:

temperature

humidity

precipitation

rain

wind_speed

weather_code

Không cần lấy quá nhiều trường.

Mỗi bản ghi traffic có thể ghép với weather cùng thời điểm:

timestamp

road_name

current_speed

free_flow_speed

congestion

temperature

humidity

rain

wind_speed

11. Dataset cuối cùng

Ví dụ:

| time | road | speed | free_speed | congestion | rain | temp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:30 | Nguyễn Trãi | 18 | 45 | 60% | 0 | 27 |
| 08:00 | Nguyễn Trãi | 12 | 45 | 73% | 0 | 28 |
| 17:30 | Nguyễn Trãi | 10 | 45 | 78% | 4.2 | 25 |
| 18:00 | Cầu Giấy | 20 | 50 | 60% | 5.1 | 25 |

Lúc này bạn có thể phân tích cả:

Mưa có làm giảm tốc độ giao thông hay không?

12. Collector

File:

collector.py

Nhiệm vụ:

Đọc roads.csv

↓

Loop từng tuyến

↓

TomTom API

↓

Open-Meteo API

↓

Ghép dữ liệu

↓

Lưu traffic_data.csv

Pseudo flow:

for road in roads:

traffic = get_traffic(

road.lat,

road.lon

)

weather = get_weather(

road.lat,

road.lon

)

save(

road,

traffic,

weather

)

13. Tần suất thu thập

Demo có thể để:

5 phút / lần

hoặc:

10 phút / lần

Để test:

1 phút / lần

nhưng chỉ chạy vài lần.

Khi demo trên lớp, nên có thêm nút:

[ Thu thập dữ liệu ngay ]

Bấm nút là:

Dashboard

↓

collector

↓

API

↓

traffic_data.csv

như vậy không phải chờ cron/job scheduler.

14. PySpark xử lý dữ liệu

File:

spark_analysis.py

PySpark đọc:

traffic_data.csv

Ví dụ:

spark = SparkSession.builder \

.appName("HanoiTrafficAnalytics") \

.master("local[*]") \

.getOrCreate()

Sau đó:

df = spark.read.csv(

"data/traffic_data.csv",

header=True,

inferSchema=True

)

15. Các phân tích bắt buộc

Không cần quá nhiều.

Chốt 5 phân tích.

1. Tốc độ trung bình từng tuyến

Nguyễn Trãi     21 km/h

Trường Chinh    24 km/h

Cầu Giấy        31 km/h

PySpark:

df.groupBy("road_name") \

.avg("current_speed")

2. Mức ùn tắc trung bình

Nguyễn Trãi       68%

Trường Chinh      57%

Giải Phóng        50%

3. Tuyến ùn tắc nhất

Spark lấy:

TOP 1 congestion

Dashboard:

Tuyến ùn tắc nhất

Nguyễn Trãi

68%

4. Phân tích theo giờ

Ví dụ:

07:00–09:00 → cao

11:00–14:00 → thấp

17:00–19:00 → cao

Biểu đồ:

Congestion

80 ┤     ███                ████

60 ┤    █████              █████

40 ┤   ███████            ███████

20 ┤ ██████████      ███████████

└────────────────────────────

6 7 8 9 ...      17 18 19

5. Mưa và ùn tắc

So sánh:

Không mưa

average speed = 30 km/h

Có mưa

average speed = 22 km/h

Dashboard có thể hiện:

ẢNH HƯỞNG THỜI TIẾT

Không mưa     30 km/h

Có mưa        22 km/h

↓ 26.7%

Đây là phần khá hay khi thuyết trình.

16. Output Spark

Spark xuất dữ liệu đã phân tích sang:

data/processed/

Ví dụ:

road_summary.csv

hourly_summary.csv

weather_summary.csv

Dashboard chỉ cần đọc các file này.

Pipeline:

Raw data

↓

Spark

↓

Processed data

↓

Streamlit

17. Dashboard

Trang chính:

HANOI TRAFFIC ANALYTICS

Phân tích giao thông thời gian thực

Hàng đầu:

┌──────────────┐

│ 5            │

│ Tuyến        │

└──────────────┘

┌──────────────┐

│ 27.4 km/h    │

│ Tốc độ TB    │

└──────────────┘

┌──────────────┐

│ 3            │

│ Đang ùn tắc  │

└──────────────┘

┌──────────────┐

│ Nguyễn Trãi  │

│ Tắc nhất     │

└──────────────┘

18. Bản đồ

Bản đồ Hà Nội với marker:

🟢 Cầu Giấy

🟡 Xuân Thủy

🟠 Trường Chinh

🔴 Nguyễn Trãi

Popup:

Nguyễn Trãi

Speed: 14 km/h

Free speed: 45 km/h

Congestion: 69%

Weather:

27°C

Rain: 2.3 mm

19. Biểu đồ dashboard

Nên có 4 biểu đồ.

Traffic theo thời gian

Line chart

X:

Time

Y:

Current speed

Ùn tắc từng tuyến

Bar chart

Ùn tắc theo giờ

Bar/Line chart

Mưa vs không mưa

Bar chart

Ví dụ:

Average speed

Không mưa ███████████████ 30

Có mưa    ███████████     22

20. Bảng dữ liệu

Cuối dashboard:

| Tuyến | Speed | Free | Congestion | Weather |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Trãi | 14 | 45 | 🔴 69% | 🌧 |
| Cầu Giấy | 34 | 50 | 🟡 32% | ☁ |
| Giải Phóng | 26 | 45 | 🟠 42% | ☀ |

Có filter:

Tuyến:

[ Tất cả ▼ ]

Trạng thái:

[ Tất cả ▼ ]

21. Sidebar

HANOI TRAFFIC

Dashboard

Phân tích

Quản lý tuyến

────────────────

Tuyến đường

☑ Nguyễn Trãi

☑ Trường Chinh

☑ Giải Phóng

☑ Cầu Giấy

[ + Thêm tuyến ]

────────────────

[ Cập nhật dữ liệu ]

22. Luồng demo trên lớp

Đây là phần rất quan trọng.

Bạn có thể demo theo thứ tự:

Bước 1

Mở dashboard:

streamlit run app.py

Bước 2

Giới thiệu:

Hệ thống hiện đang theo dõi 5 tuyến đường tại Hà Nội.

Bước 3

Cho xem bản đồ:

Nguyễn Trãi

Trường Chinh

...

Bước 4

Bấm:

Cập nhật dữ liệu

Hệ thống:

TomTom

+

Open-Meteo

lấy dữ liệu thật.

Bước 5

Chạy PySpark:

Analyze Data

hoặc tự chạy phía backend.

Bước 6

Dashboard cập nhật:

speed

congestion

weather

Bước 7

Demo thêm tuyến:

Nguyễn Chí Thanh

nhập:

lat

lon

bấm:

Thêm tuyến

Bước 8

Cập nhật dữ liệu.

Marker mới xuất hiện trên map.

Đây sẽ là điểm demo khá đẹp.

23. Lộ trình triển khai thực tế

Giai đoạn 1 — Setup môi trường

Cài:

Python

VS Code

Java JDK

PySpark

Streamlit

Plotly

Requests

Folium

Test:

Python chạy

Java chạy

PySpark chạy

Mục tiêu

Spark in được:

Hello Spark

hoặc đọc được CSV.

24. Giai đoạn 2 — Traffic API

Đăng ký TomTom.

Test một tọa độ.

Kết quả cần lấy được:

currentSpeed

freeFlowSpeed

currentTravelTime

Chưa cần UI.

25. Giai đoạn 3 — Weather API

Test Open-Meteo.

Input:

lat

lon

Output:

temperature

rain

humidity

wind_speed

26. Giai đoạn 4 — Road management

Tạo:

roads.csv

Code:

add road

delete road

list road

Test bằng terminal trước.

27. Giai đoạn 5 — Collector

Viết:

collector.py

Đảm bảo:

roads.csv

↓

TomTom

Open-Meteo

↓

traffic_data.csv

Đây là milestone đầu tiên rất quan trọng.

28. Giai đoạn 6 — Thu thập dữ liệu

Cho hệ thống chạy một vài ngày nếu có thời gian.

Ví dụ:

5 tuyến

10 phút/lần

Sau vài ngày có đủ data để biểu diễn.

Nếu không đủ thời gian thì vài trăm record cũng được.

29. Giai đoạn 7 — Spark

Tạo:

spark_analysis.py

Thực hiện:

load data

clean null

cast type

calculate congestion

group by road

group by hour

weather analysis

Sau đó export kết quả.

30. Giai đoạn 8 — Dashboard cơ bản

Làm trước:

Metric cards

Table

Line chart

Bar chart

Chưa cần bản đồ.

Mục tiêu:

Dashboard chạy ổn

31. Giai đoạn 9 — Map

Thêm:

Folium

Marker theo:

lat

lon

Màu dựa vào congestion.

32. Giai đoạn 10 — Quản lý tuyến trên UI

Thêm form:

Tên tuyến

Latitude

Longitude

Các nút:

Thêm

Xóa

Sau đó reload dashboard.

33. Giai đoạn 11 — Weather UI

Thêm:

Temperature

Humidity

Rain

Wind

Có thể làm card:

27°C

Humidity 78%

Rain 1.2 mm

34. Giai đoạn 12 — Hoàn thiện

Kiểm tra các trường hợp:

API lỗi

Internet mất

File CSV chưa tồn tại

Không có dữ liệu

Road trùng

Latitude sai

Longitude sai

Dashboard không được crash.

35. Giai đoạn 13 — Chuẩn bị dữ liệu backup

Rất quan trọng.

Trước khi demo phải có:

traffic_data_backup.csv

Nếu mạng lớp học lỗi, API chết hoặc quota hết:

Load dữ liệu backup

và vẫn demo được.

Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào internet.

36. Giai đoạn 14 — README

README nên ghi:

Project introduction

Architecture

Technologies

Installation

API configuration

Run collector

Run Spark

Run dashboard

Screenshots

37. Giai đoạn 15 — Báo cáo

Báo cáo có thể chia:

Chương 1

Giới thiệu đề tài.

Chương 2

Công nghệ:

Apache Spark

PySpark

TomTom

Open-Meteo

Streamlit

Chương 3

Phân tích thiết kế hệ thống.

Chương 4

Triển khai.

Chương 5

Kết quả.

Chương 6

Hạn chế và hướng phát triển.

38. Slide demo

Khoảng 8–10 slide là đủ:

1. Problem

2. Objective

3. Architecture

4. Data Sources

5. Apache Spark

6. Data Processing

7. Dashboard

8. Demo

9. Results

10. Future Work

39. Một câu trả lời khi giảng viên hỏi “Big Data đâu?”

Bạn có thể trả lời:

Trong phạm vi demo, nhóm sử dụng tập dữ liệu nhỏ để phù hợp tài nguyên máy cá nhân. Tuy nhiên pipeline xử lý sử dụng Apache Spark và được thiết kế để có thể mở rộng khi số lượng tuyến, tần suất thu thập và lượng dữ liệu tăng lên.

Sau đó chỉ vào:

TomTom

↓

Collector

↓

Raw Data

↓

Apache Spark

↓

Analytics

Đây là cách giải thích hợp lý.

40. Nếu giảng viên hỏi “Tại sao dùng Spark mà không Pandas?”

Trả lời:

Pandas phù hợp xử lý dữ liệu trên một máy và chủ yếu trong bộ nhớ. Apache Spark hỗ trợ xử lý phân tán và có khả năng mở rộng với tập dữ liệu lớn hơn. Vì đề tài thuộc môn tích hợp và phân tích dữ liệu lớn nên nhóm sử dụng PySpark để thực hiện phần xử lý và phân tích dữ liệu.

41. Nếu hỏi “PySpark là gì?”

Trả lời:

PySpark là API Python của Apache Spark. Nhóm có thể lập trình xử lý dữ liệu bằng Python, còn Spark chịu trách nhiệm thực thi quá trình xử lý dữ liệu.

42. MVP bắt buộc phải hoàn thành

Nếu gần deadline, ưu tiên đúng những thứ này:

✓ TomTom API

✓ Open-Meteo API

✓ roads.csv

✓ traffic_data.csv

✓ PySpark

✓ tốc độ trung bình

✓ congestion

✓ phân tích theo giờ

✓ Streamlit

✓ charts

✓ map

✓ thêm tuyến

Xóa tuyến có thể làm sau.

43. Những thứ là bonus

Chỉ làm nếu còn thời gian:

Auto refresh

Geocoding:

"Nguyễn Trãi"

→ tự tìm lat/lon

PostgreSQL

Login

Machine Learning

Traffic prediction

Route recommendation

Historical weather

Không nên ưu tiên bonus trước MVP.

44. Thứ tự code mình khuyên thực hiện

Đi đúng thứ tự này:

1. Setup

2. Test Spark

3. Traffic API

4. Weather API

5. roads.csv

6. collector.py

7. traffic_data.csv

8. spark_analysis.py

9. processed data

10. app.py

11. Charts

12. Map

13. Add road UI

14. Error handling

15. Backup data

16. README

17. Report

18. Slides

19. Demo rehearsal

45. Mục tiêu cuối cùng

Đến ngày demo, bạn chỉ cần chạy:

streamlit run app.py

Dashboard mở.

Sau đó thao tác:

Thêm tuyến

↓

Cập nhật dữ liệu

↓

TomTom + Weather

↓

Spark Processing

↓

Dashboard cập nhật

Và có thể cho giảng viên thấy trực tiếp:

Traffic thật

Weather thật

Spark thật

Dashboard thật

Quản lý tuyến thật

Với phạm vi này, project không quá nặng nhưng vẫn có API integration + dữ liệu thực + Apache Spark + phân tích + trực quan hóa + tương tác người dùng, đủ thành một demo môn học hoàn chỉnh.